FORMA MOBILE v2

Подробное техническое ТЗ и архитектурный план для реализации через Cursor

Дата: 2026-06-03
Фокус: Android, React Native, local-first SQLite, FormaSync через Яндекс.Диск, Health Connect

# 0. Как использовать этот документ

Документ написан как рабочее ТЗ для Cursor/DeepSeek/Claude. Его задача - не заменить код, а задать рамки реализации, чтобы мобильная версия не превратилась в хаотичную копию desktop и не сломала уже стабилизированный desktop v1.

Перед началом каждого этапа Cursor должен прочитать этот документ и релевантные проектные файлы: PROJECT_CONTEXT.md, ARCHITECTURE.md, MOBILE.md, DATABASE.md, FORMA_SYNC.md, HEALTH_CONNECT.md, KNOWN_ISSUES.md.

Каждый этап выполнять отдельным PR/коммитом или хотя бы отдельной пачкой изменений. Не просить Cursor делать всю мобилу одним запросом.

Desktop считается reference по данным и формулам, но mobile не должен копировать desktop UI 1:1.

Любое изменение схемы БД должно сопровождаться миграцией, проверкой идемпотентности и обратной совместимостью с существующим myhealth.db.

Нельзя чинить mobile ценой поломки desktop, platform isolation и FormaSync contract.

# 1. Executive Summary

Forma Mobile v2 - это автономный Android-клиент для ежедневного ввода данных и быстрого просмотра текущего состояния. Это не полноценная замена desktop, не аналитический центр и не копия больших таблиц. Главная ценность mobile - быстрый офлайн-ввод, надежная локальная база, периодический импорт Health Connect и синхронизация с desktop через FormaSync/Yandex Disk.

| Область | Решение |
| --- | --- |
| Роль mobile | Ежедневный ввод + быстрый просмотр + Health Connect ingest + sync transport |
| Роль desktop | Глубокая аналитика, импорт больших БД, FIT/Polar, настройки, расширенные таблицы |
| Хранилище mobile | Локальная SQLite myhealth.db как источник истины |
| Sync | Инкрементальный FormaSync JSONL в Yandex Disk, не whole-DB backup |
| Offline | Все пользовательские функции работают без сети, кроме login/sync/OFF remote search |
| Health Connect | Локальный периодический импорт в mobile, затем day rollups в FormaSync |
| UI подход | Mobile-native, one-hand UX, без desktop parity |

# 2. Границы продукта

## 2.1 Что mobile обязан делать

Показывать сегодняшнее состояние: питание, тренировка, вес, шаги, сон, пульс/восстановление в упрощенном виде.

Позволять быстро записывать ежедневный вес и контрольные замеры тела.

Позволять вести силовые тренировки: упражнения, подходы, вес, повторы, состояние выполнено/не выполнено.

Позволять вести кардио почти полноценно: бег, велосипед, плавание, время, дистанция, калории, пульс, темп, SWOLF для плавания.

Позволять вести питание как дневной калькулятор калорий, а не недельный desktop-комбайн.

Работать офлайн без ложных ошибок, пустых cloud pending баннеров и зависаний.

Синхронизировать изменения через FormaSync при появлении интернета и наличии Яндекс-аккаунта.

Импортировать Health Connect периодически и вручную, с диагностикой и защитой от дублей там, где возможно.

## 2.2 Что mobile не должен делать в v2

Не переносить desktop UI 1:1.

Не реализовывать FIT/Polar import на телефоне.

Не реализовывать desktop DB import/warmup на телефоне.

Не тащить большие desktop dashboards, Plotly-like графики и сложные таблицы.

Не делать water tracker.

Не делать таймер отдыха в силовых тренировках.

Не делать виджеты Android в P0/P1.

Не делать уведомления как обязательную часть продукта.

Не делать food forecast и strength HR analytics tab на телефоне.

# 3. Архитектурная модель

Целевая архитектура mobile должна быть слоистой. UI не должен напрямую знать про Yandex Disk, Health Connect raw records или SQL-запросы. Каждый домен работает через repository/service слой, а sync engine читает изменения из локальной БД через единый контракт.

React Native UI Screens
  ↓
Feature Controllers / Hooks
  ↓
Domain Services
  ↓
Repositories
  ↓
SQLite myhealth.db
  ↓                      ↘
Sync Change Tracker       Health Connect Collector
  ↓                         ↓
FormaSync Engine        hc_records + hc_day_metrics
  ↓
Yandex Disk app:/FormaSync/{yandex_uid}/

| Слой | Ответственность | Запрещено |
| --- | --- | --- |
| UI | Отрисовка, ввод, навигация, локальные состояния формы | SQL, прямой Disk API, тяжелые вычисления на render |
| Feature hooks/controllers | Сбор данных экрана, optimistic UI, submit actions | Глобальные side effects без сервиса |
| Domain services | Бизнес-правила: тренировки, питание, тело, cardio, HC normalize | Зависимость от React components |
| Repositories | CRUD, транзакции, маппинг row <-> domain model | UI-логика, навигация |
| SQLite | Source of truth для mobile | Блокирующие операции на UI thread |
| Sync engine | Export/import JSONL, status, conflicts, pending counts | Whole-DB backup как основной sync |
| Health Connect | Чтение Android HC, rollups, diagnostics | Запись напрямую в desktop DB |

# 4. Operating modes

| Mode | Назначение | UI поведение | Sync поведение |
| --- | --- | --- | --- |
| autonomous | Полностью локальная работа без облака | Нет раздражающих cloud errors; sync скрыт или нейтрален | Только локальная БД, опционально ручной backup |
| cloud | Local-first + FormaSync через Yandex Disk | Показывать статус sync, pending, last sync, errors | Upload/download packages, auto sync |
| legacy_api | Dev/QA режим REST к ПК | Не смешивать с cloud UX | LAN SyncService, HC POST к desktop API |
| local_hc_test | Тест Health Connect | Только диагностика HC | Без обычного sync |

# 5. Навигация и экранная архитектура

Целевая навигация v2 должна быть проще текущих 6 вкладок и ближе к ежедневным сценариям. Sync не должен быть отдельной нижней вкладкой; он должен жить в Settings/Еще.

| Bottom tab | Экран | Назначение | P0/P1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Главная | HomeScreen | Сегодняшнее состояние + быстрые действия | P0 |
| Питание | FoodDayScreen | Дневной калькулятор калорий | P0 |
| Тренировки | TrainingHome / ActiveWorkout / CardioEntry | Силовые, кардио, история | P0 |
| Тело | BodyHubScreen | Вес, замеры, шаги, сон, пульс | P0 |
| Еще | MoreScreen / SettingsStack | Sync, HC, Analytics, Cycle, Settings | P1 |

## 5.1 Главная

Главная должна открываться первой и быть самой быстрой страницей.

Не выполнять тяжелые пересчеты при каждом открытии. Использовать готовые summaries из repositories/cache.

Главная работает офлайн и показывает последнюю локальную информацию.

На главной не показывать сложные графики; максимум маленькие тренды или компактные карточки.

| Блок | Источник данных | Действие по тапу |
| --- | --- | --- |
| Калории / БЖУ сегодня | food_entries + nutrition targets | Открыть FoodDayScreen |
| Вес | weight_entries latest + trend | Быстрый ввод веса |
| Тренировка сегодня | workout_sessions/cardio_sessions today | Открыть активную или начать новую |
| Шаги | hc_day_metrics / steps_records | Открыть Body -> Steps |
| Сон | hc_day_metrics / sleep_records | Открыть Body -> Sleep |
| Пульс/recovery short | heart_rate summary + sleep + activity | Открыть Body -> Pulse |
| Sync статус | sync_meta + pending counts | Открыть More -> Sync |

## 5.2 Питание: дневной калькулятор

Mobile питание - это один день, быстрый ввод, редактирование текущих приемов пищи и простая сводка. Недельные таблицы, forecast и сложные отчеты остаются desktop-only.

| Функция | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Сегодняшний день | Сводка calories/protein/fat/carbs + список приемов пищи | P0 |
| Приемы пищи | Завтрак, обед, ужин, перекус; возможность переименования позже | P0 |
| Поиск продукта | Локальная база + последние + избранное | P0 |
| OpenFoodFacts | Remote search/barcode при наличии интернета; ручная коррекция | P0/P1 |
| Быстро добавить | Повторить последний продукт/вчерашний прием | P1 |
| Пользовательский продукт | Создание продукта в local DB, syncable food_products | P0 |
| Редактирование граммов | Изменить вес/порцию inline | P0 |

## 5.3 Тренировки: силовые

Таймер отдыха не нужен.

Главный сценарий: открыть тренировку, быстро вводить подходы и веса, сохранить.

UI должен быть удобным в зале: крупные поля, минимум модалок, не терять ввод при сворачивании приложения.

История предыдущих весов нужна как подсказка, но не должна блокировать ввод.

| Сущность | Поля | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| workout_session | id, date, title, status, started_at, finished_at, notes, updated_at, sync_status | Контейнер тренировки |
| workout_exercise | id, session_id, exercise_id/name, order_index, notes | Упражнение внутри сессии |
| workout_set | id, exercise_row_id, set_index, weight, reps, completed, rpe(optional), notes | Основной ввод |
| exercise_catalog | id, name, group, user_id(optional), source | Локальный каталог упражнений |
| workout_preset | id, name, exercises_json or normalized children | P1, не усложнять P0 |

## 5.4 Тренировки: кардио

Кардио в mobile должно быть почти полноценным, потому что его часто записывают сразу после активности и часть данных приходит из Health Connect.

| Тип | Поля | Особенности |
| --- | --- | --- |
| Бег | date, duration, distance, calories, avg_hr, max_hr, pace, notes | Темп рассчитывать из distance/duration, но разрешить override |
| Велосипед | date, duration, distance, calories, avg_hr, max_hr, avg_speed, notes | Можно хранить speed derived |
| Плавание | date, duration, distance, calories, avg_hr, max_hr, swolf, pool_length, notes | SWOLF обязателен как ручное поле |

В UI тип кардио выбирается из списка, а не вводится руками на английском.

Только три базовых типа: бег, велосипед, плавание.

Health Connect импортированные тренировки должны иметь источник provider и не дублироваться с ручными, если совпадает время/тип/дистанция.

## 5.5 Тело

BodyHubScreen - один из ключевых экранов mobile. Он должен быть ориентирован на быстрый ввод и историю, а не на desktop-аналитику.

| Подраздел | P0 функционал | P1 функционал |
| --- | --- | --- |
| Вес | Ежедневный ввод, история, последний вес, 7/30д тренд | Сглаженный тренд, импорт Zepp/Mi позже |
| Контрольные замеры | Новая запись замеров, история, редактирование | Сравнение периодов, фото прогресса |
| Шаги | Сегодня/неделя/месяц, источник HC | Самый активный день недели, рекорды |
| Сон | Длительность, bedtime/wakeup, история | Качество, корреляция с тренировками |
| Пульс | Средний/макс/resting estimate, история | Пульсовые зоны, recovery hints |

# 6. Локальная база данных

myhealth.db - основной источник истины на телефоне. Любая запись сначала сохраняется локально, затем попадает в очередь синхронизации. Сеть не должна быть условием создания записи.

## 6.1 Общие поля syncable таблиц

| Поле | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER или TEXT | Локальный первичный ключ |
| global_id | TEXT nullable/indexed | Стабильный id для FormaSync: prefix:origin:localKey |
| user_id | INTEGER nullable | Локальный user scope, если поддерживается |
| created_at | TEXT ISO | Время создания |
| updated_at | TEXT ISO | Время последнего локального изменения для LWW |
| deleted_at | TEXT nullable | Tombstone вместо физического удаления для syncable сущностей |
| sync_status | TEXT | pending/synced/conflict |
| device_id | TEXT | Origin device UUID |
| last_synced_revision | INTEGER nullable | Ревизия, до которой запись экспортирована |
| source | TEXT | manual/mobile/hc/desktop/import/off |

## 6.2 Рекомендуемые таблицы mobile v2

| Таблица | Назначение | Sync entity |
| --- | --- | --- |
| food_entries | Записи еды за день | food_entries |
| food_products | Пользовательские продукты и cached OFF products | food_products |
| food_favorites | Избранные продукты | Можно user_preferences или отдельная entity P1 |
| weight_entries | Ежедневный вес | body_metrics или отдельная weight entity по контракту v2 |
| body_measurements | Контрольные замеры | body_metrics |
| workout_sessions | Силовые сессии | strength_workouts |
| workout_exercises | Упражнения внутри силовой сессии | embedded в strength_workouts payload |
| workout_sets | Подходы | embedded в strength_workouts payload |
| exercise_catalog | Локальный каталог упражнений | P1/P2, осторожно с merge |
| cardio_sessions | Бег/велосипед/плавание | cardio_workouts |
| hc_records | Raw Health Connect records | Не sync entity |
| hc_day_metrics | Дневные rollups HC | hc_days |
| heart_rate_samples | Нормализованные HR samples | Не sync raw; агрегаты через hc_days |
| sync_queue | Операционная очередь локальных изменений | Internal |
| sync_meta | Watermarks, device id, revisions | Internal |
| sync_conflicts | Конфликты LWW/tie | Internal + UI |

## 6.3 Индексы

-- Общие индексы для быстрого открытия экранов
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_food_entries_date ON food_entries(date);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_weight_entries_date ON weight_entries(date);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_body_measurements_date ON body_measurements(date);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_workout_sessions_date ON workout_sessions(date);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_cardio_sessions_date ON cardio_sessions(date);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_hc_day_metrics_date ON hc_day_metrics(date);

-- Индексы sync
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sync_pending_food ON food_entries(sync_status, updated_at);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sync_pending_weight ON weight_entries(sync_status, updated_at);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sync_pending_body ON body_measurements(sync_status, updated_at);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sync_pending_workouts ON workout_sessions(sync_status, updated_at);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_sync_pending_cardio ON cardio_sessions(sync_status, updated_at);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_hc_records_dedupe ON hc_records(record_type, provider, start_time, end_time);

## 6.4 Миграции

Миграции должны быть идемпотентными: повторный запуск не должен падать на duplicate column/table/index.

Перед добавлением колонки проверять PRAGMA table_info или использовать ensureColumn helper.

Не удалять старые поля сразу. Сначала добавить новые, заполнить backfill, обновить код, потом в отдельном cleanup удалить устаревшее.

После миграции не должно быть вечной загрузки приложения. DB init должен иметь timeout/watchdog и понятную ошибку.

Любая миграция syncable таблицы должна обновлять export/import mapper.

# 7. Offline-first стратегия

User action
  ↓
Validate input locally
  ↓
SQLite transaction
  ↓
Write domain row updated_at=now sync_status=pending device_id=thisDevice
  ↓
Update local summary/cache if needed
  ↓
Return success to UI immediately
  ↓
Background sync attempts upload when online

| Сценарий | Ожидаемое поведение |
| --- | --- |
| Нет интернета, записать вес | Запись сохраняется локально, sync_status=pending, UI показывает успех |
| Нет интернета, добавить еду из локального продукта | Запись сохраняется локально |
| Нет интернета, поиск OFF | Показать локальные продукты/последние; remote search unavailable |
| Приложение закрыто после записи | При следующем запуске pending записи остаются и синхронизируются |
| Sync failed | Записи не теряются, error в sync_meta, retry later |
| Конфликт с desktop | Не затирать молча при equal timestamp/different payload; создать sync_conflicts |

# 8. Sync Architecture: FormaSync v2 usage

Текущий FormaSync v1 уже описывает local-first, JSONL packages, manifest revision и LWW. Mobile v2 должен использовать этот контракт, а не изобретать whole-DB синхронизацию. Whole DB backup может оставаться аварийным backup, но не основным способом обмена с desktop.

app:/FormaSync/{yandex_uid}/
  manifest.json
  packages/
    000001-mobile.zip
    000002-desktop.zip
  history/
    manifest-1.json

package.zip
  meta.json
  changes/food_entries.jsonl
  changes/body_metrics.jsonl
  changes/strength_workouts.jsonl
  changes/cardio_workouts.jsonl
  changes/hc_days.jsonl
  changes/food_products.jsonl
  changes/user_preferences.jsonl

## 8.1 Sync states

| State | Meaning | UI |
| --- | --- | --- |
| idle | Нет активной синхронизации | Показать last sync + pending count |
| uploading | Экспорт и upload локальных изменений | Progress non-blocking |
| downloading | Загрузка manifest/package | Progress non-blocking |
| applying | Применение remote package в SQLite transaction | Не закрывать приложение принудительно |
| success | Sync завершен | Обновить summaries/cache |
| error | Ошибка сети/sha/db/conflict | Показать понятную ошибку и retry |

## 8.2 Export flow

Проверить online, Yandex token, yandex_uid, syncInFlight mutex.

Прочитать remote manifest. Если manifest отсутствует и last_seen_revision=0, выполнить baseline upload при наличии локальных данных.

Собрать pending rows по sync_status=pending/conflict или tombstones без last_synced_revision.

Преобразовать строки в JSONL payloads по entity mappers.

Собрать ZIP package с meta.json и changes/*.jsonl.

Посчитать SHA256 package.

Upload в packages/{nextRevision}-{device}.zip.

Атомарно обновить manifest.json на новую revision.

Пометить exported rows как synced, last_synced_revision=revision.

Обновить sync_meta:last_upload_at и pending counts.

## 8.3 Import flow

Скачать manifest.json.

Если remote revision <= last_seen_revision, ничего не применять.

Скачать package, проверить SHA256.

Открыть SQLite transaction.

Для каждой entity выполнить idempotent upsert по global_id/server_id/natural dedupe key.

Применить LWW: remote newer wins, local newer keeps local pending.

При equal updated_at + different payload создать sync_conflicts.

Обновить last_seen_revision.

Пересчитать local summaries/cache.

Закрыть transaction; при ошибке rollback и не менять last_seen_revision.

## 8.4 Conflict policy

| Ситуация | Решение |
| --- | --- |
| Remote updated_at > local updated_at | Remote wins; local row updated; sync_status=synced |
| Local updated_at > remote updated_at | Local wins; оставить pending для следующего upload |
| Equal timestamp, same payload | No-op; mark synced if revision applied |
| Equal timestamp, different payload | Создать sync_conflicts; не терять previous_payload_json |
| Remote tombstone newer | Удалить логически локально deleted_at=remote.deleted_at |
| Local tombstone newer | Оставить tombstone pending |

## 8.5 Автосинхронизация

После каждого пользовательского изменения можно запускать debounce sync attempt, но не блокировать UI.

Минимальный debounce: 30-120 секунд после последнего изменения, если online и cloud mode.

Фоновая автосинхронизация: по расписанию OS, например раз в 4 часа, как текущий FormaSync background.

Manual sync из Settings/Еще всегда доступен.

Не запускать upload/download параллельно; использовать syncInFlight mutex.

Если battery low или offline - не показывать ошибку пользователю как критическую, просто pending остается.

# 9. Health Connect architecture

Health Connect должен импортироваться локально в mobile. Raw records нужны для диагностики и rollup, но не должны синхронизироваться целиком. В FormaSync отправлять дневные агрегаты hc_days и кардио/вес там, где они являются доменными сущностями.

Health Connect SDK
  ↓
HealthConnectService.readRecords(range)
  ↓
Normalize + dedupe
  ↓
hc_records raw/audit storage
  ↓
hc_day_metrics rollups
  ↓
Home / Body summaries
  ↓
FormaSync hc_days export

| Метрика | Mobile collect | Local storage | Sync |
| --- | --- | --- | --- |
| Steps | Yes | hc_records + hc_day_metrics.steps | hc_days |
| Sleep | Yes | hc_records + hc_day_metrics.sleep payload | hc_days |
| Heart rate samples | Yes | heart_rate_samples / hc_records payload | Aggregates only via hc_days |
| Weight | Yes if permission/source exists | weight_entries or hc_day_metrics depending mapping | body_metrics/weight entity |
| Exercise sessions | Yes | cardio_sessions candidate + hc_records | cardio_workouts if accepted |
| Calories | Yes | hc_day_metrics active/total kcal | hc_days |
| HRV/SpO2/stress | Planned | Do not fake readiness | Not P0 |

## 9.1 HC read windows

| Trigger | Window |
| --- | --- |
| Initial | 7/14/30 days depending setting; default 14 days |
| Manual | from max(now-36h, lastRead-4h) to now; allow explicit range in debug |
| Background | Same incremental window; no permission prompt in background |
| Full HR resync | Separate action/debug only; не запускать случайно каждый день |

## 9.2 HC dedup rules

HR samples: dedupe по ISO timestamp, reject bpm вне 25-240, сортировка по времени.

hc_records: stable key hc:{type}:{metadataId} если metadataId есть; fallback hc:{type}:{start}:{end}:{provider}.

hc_day_metrics: INSERT OR REPLACE by date + source summary; если payload не изменился, не помечать pending заново.

Steps: current known issue - multiple records суммируются. В v2 добавить provider-aware diagnostics и предупреждение при резком x2 скачке.

Cardio from HC: dedupe с ручным cardio по overlap окна времени, типу, дистанции и длительности.

## 9.3 HC diagnostics

| Диагностика | Что показывает |
| --- | --- |
| Last successful read | Когда HC последний раз реально отдал данные |
| Permissions status | Какие разрешения выданы/не выданы |
| Providers | Mi Fitness / Zepp / Samsung Health и т.п. dominant origin |
| Stale flags | Метрика не обновлялась 48h+ после last_read_at |
| Sync runs | success/error/permission_denied + duration + window |
| Records count | Сколько steps/sleep/hr/exercise records прочитано за окно |

# 10. Производительность

| Операция | Цель | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Cold start до первого полезного экрана | < 2 сек на среднем Android | Показывать skeleton, не ждать sync/HC |
| Открытие Главной после DB init | < 500 мс | Использовать summaries |
| Открытие Body | < 700 мс | Lazy load тяжелые графики |
| Запись веса | < 150 мс UI success | SQLite transaction small |
| Добавить подход | < 100 мс UI update | Optimistic local state + batch save или быстрый insert |
| Открыть активную тренировку | < 300 мс | Не грузить всю историю |
| Food search local | < 300 мс | Индекс по name, recent cache |
| Manual sync start | < 500 мс до progress | Сама сеть может идти дольше |

React Query/cache или аналог использовать для summaries и списков.

Не делать тяжелый SQL на каждом render.

Графики подгружать после основного контента.

Для больших списков использовать FlatList/FlashList, pagination и search debounce.

HC import и sync должны работать вне UI thread и не блокировать навигацию.

# 11. Порядок реализации через Cursor

Главное правило: не просить Cursor реализовать всю mobile v2 сразу. Работать этапами, после каждого этапа делать bundle/build check и ручной smoke. Ниже - безопасный порядок, который снижает риск сжечь сотни миллионов токенов на хаотичные регрессии.

| Этап | Scope | Цель | Проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Audit текущей mobile архитектуры | Понять текущие файлы, режимы, БД, sync, HC | Отчет без изменений кода |
| 1 | DB foundation + migrations | Единые sync fields, repositories, миграции | DB init, repeat migrations, bundle check |
| 2 | Offline-first write pipeline | Локальные транзакции + pending sync markers | Запись без интернета |
| 3 | Body P0 | Вес + контрольные замеры + история | Создать/редактировать/удалить записи |
| 4 | Home P0 | Сегодняшние cards + quick actions | Открытие быстро, без зависаний |
| 5 | Strength workouts P0 | Силовая сессия, упражнения, подходы, веса | Тренировка в офлайне |
| 6 | Cardio P0 | Бег/вел/плавание, SWOLF, пульс, калории | Ручной ввод всех типов |
| 7 | Food day P0 | Дневной калькулятор, продукты, приемы пищи | Добавить/редактировать еду |
| 8 | FormaSync hardening | Export/import всех P0 entities | 2 устройства/desktop package smoke |
| 9 | Health Connect P0/P1 | Локальный импорт, diagnostics, hc_days | Manual + background sync |
| 10 | Polish/performance | Скорость, empty states, errors, release checklist | APK smoke |

# 12. Cursor prompts по этапам

## 12.1 Общий системный промпт для каждого этапа

Ты работаешь в проекте Forma. Важно: desktop v1 стабилизирован, его нельзя ломать.
Mobile v2 не является копией desktop. Цель mobile: offline-first ввод данных, local SQLite myhealth.db, Health Connect ingest, FormaSync через Yandex Disk.
Перед изменениями изучи PROJECT_CONTEXT.md, ARCHITECTURE.md, MOBILE.md, FORMA_SYNC.md, HEALTH_CONNECT.md, DATABASE.md, KNOWN_ISSUES.md.
Сначала дай короткий план и список файлов, которые будешь менять. Не меняй frontend/backend без явной необходимости. Не импортируй frontend/backend код в mobile. Соблюдай platform isolation.
Любые изменения БД делай через идемпотентные миграции. Любую syncable сущность снабжай updated_at/deleted_at/sync_status/device_id/last_synced_revision или объясни, почему она не syncable.
После изменений запусти релевантные проверки: npm run check:platform-imports, mobile bundle/check, typecheck/lint где применимо. Если проверки нельзя запустить - явно напиши почему.

## 12.2 Этап 0: аудит

Задача: провести аудит текущей mobile части Forma перед Mobile v2.
Ничего не меняй в коде. Найди текущие файлы mobile DB/migrations/repositories, navigation, FormaSync, Health Connect, Food, Workouts, Body.
Выведи:
1) текущую структуру mobile/src;
2) какие таблицы уже есть в myhealth.db;
3) какие syncable entities уже реализованы;
4) где сейчас слабые места относительно offline-first;
5) какие экраны уже можно переиспользовать, а какие лучше переписать;
6) риски для desktop/platform isolation.

## 12.3 Этап 1: DB foundation

Задача: подготовить foundation локальной БД для Mobile v2.
Нужно:
- проверить текущие миграции mobile SQLite;
- добавить/унифицировать sync поля для P0 сущностей;
- сделать ensureColumn/ensureIndex helpers, если их нет;
- добавить индексы по date и sync_status;
- не ломать существующие данные;
- все миграции должны быть идемпотентными.
Не реализуй UI. Не меняй desktop.
После изменений дай список таблиц/полей и проверку повторного запуска миграций.

## 12.4 Этап 2: Body P0

Задача: реализовать/довести Body P0 в mobile offline-first.
Scope:
- ежедневный вес: создать, редактировать, удалить/tombstone, история;
- контрольные замеры: создать новую запись, редактировать, история;
- все записи сначала пишутся локально и получают sync_status=pending;
- UI быстрый, без heavy analytics;
- empty states и ошибки без зависаний.
Не добавляй воду, уведомления, виджеты. Не делай desktop parity.
Проверить: запись веса без интернета, повторное открытие приложения, pending count.

## 12.5 Этап 3: Strength workouts P0

Задача: реализовать mobile-native силовые тренировки P0.
Scope:
- создать тренировку;
- добавить упражнение из каталога/поиска;
- добавить подходы: weight, reps, completed;
- сохранить тренировку локально;
- показать предыдущие значения как подсказку, если данные есть;
- без таймера отдыха;
- без сложного конструктора пресетов в P0.
Данные должны экспортироваться как strength_workouts payload, sets embedded.
Проверить: тренировка полностью создается офлайн, не теряется при закрытии, sync_status=pending.

## 12.6 Этап 4: Cardio P0

Задача: реализовать полноценный ручной ввод кардио для mobile.
Типы строго из списка: run, bike, swim. В UI - русские названия: бег, велосипед, плавание.
Поля:
- date/time;
- duration;
- distance;
- calories;
- avg_hr;
- max_hr;
- pace/speed derived;
- swolf для плавания;
- notes.
Не заставлять пользователя вводить тип на английском. Подготовить mapper для cardio_workouts FormaSync.

## 12.7 Этап 5: Food day P0

Задача: реализовать питание на mobile как дневной калькулятор калорий.
Scope:
- один выбранный день, default today;
- приемы пищи: завтрак/обед/ужин/перекус;
- food_entries CRUD;
- локальный поиск продуктов;
- пользовательский продукт;
- OpenFoodFacts/barcode как online enhancement, но без интернета приложение должно работать;
- summary calories/protein/fat/carbs.
Не переносить недельный desktop UI, forecast, сложные таблицы.

## 12.8 Этап 6: FormaSync hardening

Задача: укрепить FormaSync для P0 mobile entities.
Проверить export/import для:
- food_entries;
- food_products;
- body_metrics/weight/body_measurements;
- strength_workouts;
- cardio_workouts;
- hc_days;
- user_preferences where needed.
Реализовать pending counts, last sync, errors, retry, syncInFlight mutex.
Проверить LWW и conflict row при equal updated_at + different payload.
Не использовать whole DB backup как основной sync.

## 12.9 Этап 7: Health Connect

Задача: довести Health Connect local-first pipeline.
Scope:
- manual sync now;
- background collector;
- steps, sleep, heart rate samples, calories, workouts, weight where available;
- hc_records raw store;
- hc_day_metrics rollups;
- diagnostics: permissions, providers, last read, stale flags, run log;
- export hc_days via FormaSync.
Не фейкать HRV/readiness. Не синхронизировать raw hc_records в FormaSync.

# 13. Acceptance criteria

## 13.1 Product acceptance

Пользователь может провести день без интернета и записать вес, замеры, еду, силовую тренировку и кардио.

После появления интернета pending изменения уходят в FormaSync без ручного экспорта БД.

Приложение не показывает cloud errors в autonomous mode.

Типы кардио выбираются из UI, а не вводятся текстом на английском.

В Body есть быстрый ввод ежедневного веса и контрольных замеров.

Питание работает как дневной калькулятор, не как desktop-неделя.

Health Connect можно запустить вручную и увидеть диагностику, почему данных нет.

## 13.2 Technical acceptance

Повторный запуск миграций не падает.

mobile bundle/check проходит или все ошибки явно классифицированы как pre-existing.

npm run check:platform-imports проходит.

Нет импортов frontend/backend из mobile.

Все P0 syncable записи имеют updated_at, deleted_at, sync_status, device_id, last_synced_revision или documented exception.

Sync package можно скачать и применить повторно без дублей.

SHA mismatch не меняет локальную БД.

Ошибки sync/HC не блокируют UI и не создают вечную загрузку.

# 14. Риски и анти-паттерны

| Риск | Почему опасно | Как избежать |
| --- | --- | --- |
| Сделать всю мобилу одним промптом | Cursor потеряет контекст и начнет ломать соседние модули | Работать этапами 0-10 |
| Копировать desktop UI | Получится тяжелый неудобный mobile | Mobile-native screens, quick input |
| Смешать legacy_api и cloud | Непонятные pending/errors и дубли | Явно проверять operating mode |
| Whole DB sync вместо FormaSync | Конфликты, потери, плохой multi-device | JSONL entity packages |
| Raw HC records в sync | Огромные пакеты и дубли | Sync only hc_days aggregates |
| Неидемпотентные миграции | duplicate column, вечная загрузка | ensureColumn/PRAGMA |
| Параллельный sync | Коррупция manifest/revision | syncInFlight mutex |
| Слишком тяжелая главная | Мобила ощущается медленной | Summaries/cache/lazy loading |

# 15. Release checklist для APK

| Проверка | Ожидание |
| --- | --- |
| Fresh install | DB init проходит, Home открывается |
| Upgrade from old myhealth.db | Миграции проходят, данные не исчезают |
| Offline mode | Вес/замеры/еда/тренировка/кардио создаются без сети |
| Cloud login | Yandex OAuth возвращает в приложение, yandex_uid получен |
| Manual sync | Pending upload/download работает, status обновляется |
| Conflict smoke | Equal timestamp different payload не теряется молча |
| HC permissions denied | Нет краша, понятный статус |
| HC manual read | Steps/sleep/hr появляются в Body/Home |
| Performance | Home не висит, тяжелые экраны lazy load |
| Platform check | check:platform-imports green |
| Bundle/release build | mobile bundle check/release build проходит |

# 16. Итоговая формулировка для Cursor

Короткая формулировка цели, которую можно вставлять в начало крупных задач:

Цель Mobile v2: сделать Forma Android автономным local-first клиентом для ежедневного ввода и быстрого просмотра данных. Mobile не должен быть копией desktop. Основные домены: Home, дневное питание, силовые тренировки, кардио, тело, Health Connect, FormaSync. Локальная SQLite myhealth.db - source of truth. Любое изменение сначала пишется локально и получает pending sync. Синхронизация идет через FormaSync JSONL packages в Yandex Disk. Desktop v1 не ломать, platform isolation соблюдать, frontend/backend не импортировать в mobile. Работать этапами, с миграциями, проверками и smoke после каждого этапа.

# 17. Минимальный P0 backlog

| ID | Задача | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| MOB-P0-001 | Audit mobile | Есть отчет по текущим файлам/таблицам/рискам |
| MOB-P0-002 | DB sync fields + migrations | Повторная миграция безопасна |
| MOB-P0-003 | Body weight entries | Вес CRUD offline + pending sync |
| MOB-P0-004 | Body measurements | Замеры CRUD offline + history |
| MOB-P0-005 | Home quick cards | Быстрая главная без heavy analytics |
| MOB-P0-006 | Strength session logging | Упражнения/подходы/вес/повторы offline |
| MOB-P0-007 | Cardio manual logging | Run/bike/swim + swolf + HR + calories |
| MOB-P0-008 | Food day diary | Дневной calories/BJU + meals + products |
| MOB-P0-009 | FormaSync P0 entities | Export/import без дублей |
| MOB-P0-010 | HC manual sync + diagnostics | Steps/sleep/hr rollups в Body/Home |

# 18. P1 backlog

Короткие mobile analytics cards: тренды веса, активность по дням недели, сон 7/30 дней.

Cycle как отдельный mobile-native модуль, не спрятанный случайно внутри Analytics.

Повторить вчерашнее питание / последние продукты / избранное.

Улучшенный конфликт UI beyond food_entries pilot.

Более умная дедупликация шагов по provider и пересекающимся intervals.

Фото прогресса для Body, но только после стабилизации sync и storage.

# 19. P2 / отложить

Виджеты Android.

Уведомления и reminders.

Вода.

Таймер отдыха.

Сложные desktop dashboards.

FIT/Polar import на телефоне.

Desktop DB import/warmup на телефоне.

HRV/SpO2/stress до реального ingest.

# 20. Документы проекта, на которые опираться

| Документ | Зачем читать |
| --- | --- |
| PROJECT_CONTEXT.md | Текущий статус Forma, desktop-first границы, user/data scope |
| ARCHITECTURE.md | Платформенные границы, общая схема desktop/mobile/cloud |
| MOBILE.md | Текущее позиционирование mobile и planned v2 scope |
| FORMA_SYNC.md | Контракт sync, manifest/package, entities, conflicts |
| HEALTH_CONNECT.md | HC pipeline, background, dedupe, diagnostics |
| DATABASE.md | Desktop DB/import context и осторожность с user scope |
| KNOWN_ISSUES.md | Текущие нестабильности: HC background, OFF, conflicts, legacy_api |
| ROADMAP.md | Среднесрочные планы и desktop-only ограничения |

Конец документа. Рекомендуемый подход: один этап = один отдельный запрос Cursor + сборка/проверка после этапа.

# 21. Рекомендуемая структура mobile/src

mobile/src/
  app/
    AppBootstrap.tsx              # DB init, mode, background schedulers
    providers/                    # QueryClient, Theme, ErrorBoundary
  navigation/
    routes.ts
    RootNavigator.tsx
    tabs/
  database/
    connection.ts
    migrations/
    schema.ts
    repositories/
      foodRepository.ts
      bodyRepository.ts
      workoutRepository.ts
      cardioRepository.ts
      hcRepository.ts
      syncRepository.ts
  features/
    home/
      HomeScreen.tsx
      useHomeSummary.ts
      homeSummaryService.ts
    food/
      FoodDayScreen.tsx
      ProductSearchScreen.tsx
      foodDayService.ts
    workouts/
      TrainingHomeScreen.tsx
      ActiveStrengthScreen.tsx
      ExercisePickerScreen.tsx
      strengthService.ts
    cardio/
      CardioEntryScreen.tsx
      cardioService.ts
    body/
      BodyHubScreen.tsx
      WeightEntrySheet.tsx
      MeasurementsEntryScreen.tsx
      bodyService.ts
    healthConnect/
      HcHubScreen.tsx
      hcDiagnosticsService.ts
    sync/
      SyncStatusScreen.tsx
  sync/
    FormaSyncEngine.ts
    exportChanges.ts
    packageApplier.ts
    entityMappers/
    conflictResolution.ts
  services/
    HealthConnectService.ts
    healthConnectSync.ts
    hcBackgroundTask.ts
  shared/
    components/
    hooks/
    utils/

| Папка | Что хранить | Что не хранить |
| --- | --- | --- |
| features/* | Экраны, хуки, локальная логика домена | SQL, Yandex API, глобальные side effects |
| database/repositories | CRUD, транзакции, маппинг моделей | React components, навигацию |
| sync | FormaSync engine, mappers, ZIP, manifest, conflicts | UI конкретных экранов |
| services/HealthConnect* | Чтение HC, normalize, background | Формы ввода и UI таблицы |
| shared/components | Переиспользуемые RN-компоненты | Desktop компоненты |

# 22. Domain contracts: модели и правила

## 22.1 WeightEntry

| Поле | Тип | Правило |
| --- | --- | --- |
| id | number/text | Локальный PK |
| date | YYYY-MM-DD | Одна основная запись веса на день; при повторном вводе предложить заменить |
| weight_kg | number | > 20 и < 400, хранить kg |
| source | manual¦hc¦import | manual имеет приоритет при отображении |
| notes | text nullable | Опционально |
| sync fields | common | pending после manual edit |

## 22.2 BodyMeasurementEntry

| Поле | Тип | Правило |
| --- | --- | --- |
| date | YYYY-MM-DD | Дата контрольного замера |
| neck_cm | number nullable | Опционально |
| chest_cm | number nullable | Опционально |
| waist_cm | number nullable | Ключевое поле, но не обязательное |
| hips_cm | number nullable | Опционально |
| biceps_cm | number nullable | Можно left/right в P1 |
| forearm_cm | number nullable | Опционально |
| thigh_cm | number nullable | Опционально |
| calf_cm | number nullable | Опционально |
| notes | text nullable | Комментарий |
| sync fields | common | pending после изменений |

## 22.3 FoodEntry

| Поле | Тип | Правило |
| --- | --- | --- |
| date | YYYY-MM-DD | День дневника питания |
| meal_type | breakfast/lunch/dinner/snack | UI на русском |
| product_id | text/number nullable | Связь с food_products |
| product_name | text | Snapshot имени, чтобы запись не ломалась при удалении продукта |
| grams | number | >0, default из порции |
| kcal | number | Snapshot расчетных калорий |
| protein_g/fat_g/carbs_g | number | Snapshot БЖУ |
| source | manual/off/local | OFF не обязателен офлайн |
| sync fields | common | pending после изменения |

## 22.4 StrengthWorkout payload

{
  "id": "strength:mobile:123",
  "date": "2026-06-03",
  "title": "Push day",
  "started_at": "2026-06-03T18:30:00Z",
  "finished_at": "2026-06-03T19:20:00Z",
  "exercises": [
    {
      "name": "Bench Press",
      "order_index": 1,
      "sets": [
        {"set_index": 1, "weight": 80, "reps": 8, "completed": true},
        {"set_index": 2, "weight": 80, "reps": 7, "completed": true}
      ]
    }
  ]
}

## 22.5 CardioSession

| Поле | Тип | Правило |
| --- | --- | --- |
| type | run¦bike¦swim | В UI только Бег/Велосипед/Плавание |
| date | YYYY-MM-DD | Дата активности |
| started_at/finished_at | ISO nullable | Для HC и ручного ввода |
| duration_sec | number | Обязательное |
| distance_m | number nullable | Для run/bike/swim если есть |
| calories_kcal | number nullable | Ручно или HC |
| avg_hr/max_hr | number nullable | 25-240 |
| pace_sec_per_km | number nullable | Derived для бега |
| avg_speed_kmh | number nullable | Derived для велосипеда |
| swolf | number nullable | Только swim |
| source | manual¦hc¦import | Для дедупа и приоритетов |
| sync fields | common | pending если ручное/accepted HC |

# 23. UI state machines

## 23.1 Общий экран с локальными данными

initial
  -> loadingLocal
  -> ready(data)
  -> savingLocal(action)
  -> ready(updatedData)
  -> syncPending(optional badge)

Ошибки сети не переводят экран в fatal error.
Fatal error допустим только при невозможности открыть локальную БД.

## 23.2 Active workout

idle
  -> draftCreated
  -> editingSets
  -> locallySavedEveryChange OR autosaveDebounced
  -> completed
  -> pendingSync

При сворачивании приложения active workout должна восстановиться из SQLite.
Нельзя держать всю тренировку только в React state.

## 23.3 Sync

idle -> checkingRemote -> downloading -> applying -> uploading -> success
idle -> uploading -> success
any -> error(retryable)
any -> blocked(noToken | offline | batteryLow | modeAutonomous)

blocked != failure. Это состояние не должно пугать пользователя.

# 24. Правила валидации и UX ошибок

| Домен | Ошибка | Поведение |
| --- | --- | --- |
| Вес | Пустой или нереальный вес | Inline error, запись не сохранять |
| Замеры | Все поля пустые | Попросить заполнить хотя бы одно поле |
| Еда | grams <= 0 | Inline error |
| Еда | OFF недоступен | Показать локальный поиск и последние продукты |
| Силовая | Подход без веса | Разрешить bodyweight/пустой вес, но reps обязательны |
| Силовая | reps <= 0 | Inline error |
| Кардио | Нет duration | Не сохранять |
| Кардио | Swim без swolf | Разрешить, но поле показать как рекомендуемое |
| Sync | Offline | Pending остается, не показывать fatal |
| HC | Permission denied | Показать кнопку открыть разрешения, без краша |

# 25. Data flow по ключевым сценариям

## 25.1 Записать вес

Пользователь нажимает quick action на Home или Body.

Открывается WeightEntrySheet с последним весом как подсказкой.

После Save выполняется SQLite transaction: upsert weight_entries(date).

Запись получает updated_at=now, sync_status=pending, source=manual.

Home/Body summary инвалидируется и обновляется из локальной БД.

Debounced sync запускается только если cloud mode + online.

## 25.2 Добавить подход в силовой

ActiveStrengthScreen хранит текущую сессию в SQLite, а не только в памяти.

При добавлении set создается workout_set row.

Родительская workout_session получает updated_at=now и sync_status=pending.

UI обновляется оптимистично.

Export strength_workouts собирает session payload со всеми exercises/sets.

## 25.3 Записать кардио вручную

Пользователь выбирает тип из списка.

UI показывает поля для выбранного типа.

Derived pace/speed пересчитывается локально.

Save пишет cardio_sessions source=manual sync_status=pending.

Если позже HC импортирует похожую тренировку, manual имеет приоритет или создается duplicate warning.

## 25.4 Health Connect manual sync

Пользователь жмет Sync now в HC hub.

Сервис проверяет доступность HC и permissions.

Определяется incremental window.

Records читаются страницами и нормализуются.

Raw/audit пишется в hc_records, дневные агрегаты в hc_day_metrics.

Body/Home обновляют локальные summaries.

hc_day_metrics помечаются pending для FormaSync только если payload изменился.

# 26. Entity mappers для FormaSync

| Entity | Export из mobile | Import в mobile | Особые правила |
| --- | --- | --- | --- |
| food_entries | food_entries rows + product snapshot | Upsert by global_id, date+meal+product fallback | Tombstone on delete |
| food_products | user/local products and selected OFF cache | Upsert by global_id or barcode/name | OFF шумный, не перетирать ручные правки без newer updated_at |
| body_metrics | weight_entries + body_measurements payload | Разложить в weight/body tables | Нужно сохранить date/source |
| strength_workouts | session + embedded exercises/sets | Upsert session; replace embedded children transactionally | Не дублировать sets при повторном apply |
| cardio_workouts | cardio_sessions | Upsert by global_id or HC dedupe key | Manual priority over HC при совпадении |
| hc_days | hc_day_metrics daily rollup | Upsert daily metrics | Raw hc_records не импортировать |
| user_preferences | selected settings blob | Merge by keys | Не затирать device-specific settings |

# 27. Тест-план по этапам

| Этап | Unit/Integration | Manual smoke |
| --- | --- | --- |
| DB | Migration repeat, indexes exist, repository CRUD | Fresh install + upgrade old DB |
| Body | Repository upsert/delete/tombstone | Ввод веса и замеров офлайн |
| Food | Nutrition summary calculation | Добавить продукт/еду без сети |
| Strength | Session payload export | Записать тренировку из 3 упражнений |
| Cardio | Derived pace/speed, validation | Создать бег/вел/плавание |
| Sync | Package build/apply idempotent, SHA fail rollback | Два устройства или desktop package roundtrip |
| HC | Normalize HR, day rollups | Manual HC sync, denied permissions |
| Performance | Home summary query time | Cold start, открыть Home/Body/Workout |

# 28. Набор ручных smoke-сценариев перед каждым APK

Установить APK на чистое устройство, открыть без интернета.

Создать вес за сегодня, закрыть приложение, открыть снова.

Создать контрольный замер, убедиться что история не урезана и запись редактируется.

Создать силовую тренировку: 2 упражнения, по 3 подхода, разные веса.

Создать кардио бег, велосипед и плавание; проверить SWOLF у плавания.

Создать продукт и добавить его в дневник питания.

Включить интернет, выполнить ручной FormaSync, проверить pending count.

Отключить/отозвать HC permissions, открыть HC hub - нет краша.

Выдать HC permissions, выполнить manual sync, проверить шаги/сон/пульс.

Перезапустить телефон/приложение, убедиться что данные остались.

# 29. Стратегия экономии токенов при работе через Cursor

Не давать Cursor весь проект без цели. Каждый запрос должен иметь конкретный модуль и список файлов.

Сначала audit-only, потом implementation. Это дешевле, чем откатывать хаотичные изменения.

После каждого этапа просить краткий diff summary и список измененных файлов.

Не просить "улучшить всё". Формулировать: "только Body P0, не трогать Food/Workouts".

Не просить одновременно UI + DB + sync + HC. Сначала local CRUD, потом sync mapper.

При ошибках сборки давать Cursor только релевантные логи, а не всю историю переписки.

Документацию обновлять после рабочих этапов, а не после каждого мелкого фикса.

# 30. Decision log: зафиксированные продуктовые решения

| Решение | Статус | Причина |
| --- | --- | --- |
| Вода не нужна | Accepted | Не основной сценарий, перегружает UI |
| Питание - один день, не неделя | Accepted | Mobile для daily input, desktop для больших таблиц |
| Таймер отдыха не нужен | Accepted | Главное - ввод подходов/весов |
| Кардио почти полное | Accepted | Часто вводится с телефона, нужны типы/пульс/SWOLF |
| Body должен иметь быстрый вес и замеры | Accepted | Ключевой ежедневный сценарий |
| Уведомления не P0 | Accepted | Пользователь не считает нужным, риск раздражения |
| Offline-first - основа | Accepted | Приложение должно работать без сети |
| Виджеты не нужны | Accepted | Не тратить P0 токены/время |
| Desktop остается аналитическим центром | Accepted | Снижает scope mobile и риск паритета |

# 31. Финальная рекомендация по реализации

Сначала сделать маленькую, но железобетонную mobile core: DB, offline writes, Body, Home.

Не подключать сложный Health Connect и Sync ко всем доменам, пока local CRUD не стабилен.

Синхру включать entity-by-entity: Body -> Strength -> Cardio -> Food -> HC days.

Каждый домен сначала должен быть полезен полностью офлайн.

Главный критерий успеха: пользователь может открыть приложение в зале без интернета и ничего не потерять.